Пояснительная записка

к проекту закона Московской области

«Об утверждении заключения дополнительного соглашения 
от 24 июля 2018 года № 4 к договору от 26 декабря 2016 года № 40-КИ 
о предоставлении финансовой поддержки за счет средств государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, предназначенной для реализации проекта модернизации системы коммунальной инфраструктуры»

Проект закона подготовлен на основании решения Правления государственной корпорации — Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства (далее — Фонд) от 24.04.2018, протокол № 838 о приостановлении предоставления Московской области финансовой поддержки за счет средств Фонда на реализацию проекта модернизации 
на территории городского поселения Руза Рузского городского округа Московской области в связи с нарушением сроков выполнения части мероприятий (этапов работ) по реализации проекта, и условиями предоставления в Фонд документов для снятия до 24.07.2018 приостановления предоставления финансовой поддержки за счет средств Фонда в соответствии c п. 5.1.1 договора от 26.12.2016 № 40-КИ о предоставлении финансовой поддержки за счет средств государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, предназначенной для реализации проекта модернизации системы коммунальной инфраструктуры.

В целях продления сроков завершения проекта модернизации системы коммунальной инфраструктуры на территории Рузского городского округа Московской области до октября 2018 года проектом закона предлагается утвердить заключение дополнительного соглашения от 24.07.2018 
№ 4 к договору от 26.12.2016 № 40-КИ о предоставлении финансовой поддержки за счет средств государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, предназначенной для реализации проекта модернизации системы коммунальной инфраструктуры.

Принятие проекта закона не потребует дополнительных расходов 
из бюджета Московской области.

Проект закона не содержит положений, способствующих созданию условий для проявления коррупции.