- ПРОЕКТ

- Проект постановления Правительства

- Московской области рассмотрен

- на заседании Правительства

Московской области 25.10.2016

Паспорт

государственной программы Московской области

«Жилище» на 2017-2027 годы

| Координатор государственной программы |  | Заместитель Председателя Правительства Московской области Елянюшкин Г.В. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Государственный заказчик государственной программы |  | Министерство строительного комплекса Московской области |  |  |  |  |  |  |
| Цели государственной программы |  | Повышение доступности жилья для населения, обеспечение безопасных и комфортных условий проживания в Московской области |  |  |  |  |  |  |
| Перечень подпрограмм |  | Подпрограмма «Комплексное освоение земельных участков в целях жилищного строительства и развитие застроенных территорий» Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей» Подпрограмма «Обеспечение жильем детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа» Подпрограмма «Социальная ипотека» Подпрограмма «Обеспечение жилыми помещениями отдельных категорий граждан за счет жилищного фонда Московской области» Подпрограмма «Обеспечивающая подпрограмма» Подпрограмма «Улучшение жилищных условий семей, имеющих семь и более детей» Подпрограмма «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных федеральным законодательством» |  |  |  |  |  |  |
| Источники финансирования государственной программы, в том числе по годам: | Расходы (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего |  | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022-2027 годы |
| Средства бюджета Московской области | 18 576 194 |  | 4 726 205 | 3 904 886 | 2 779 566 | 2 802 764 | 2 672 634 | 1 690 139 |
| Средства федерального бюджета | 1 421 287 |  | 274 249 | 407 999 | 425 805 | 265 374 | 47 860 | - |
| Средства бюджетов муниципальных образований Московской области | 1 194 211 |  | 313 994 | 381 576 | 282 321 | 213 201 | 2 718 | 401 |
| Внебюджетные источники | 7 350 990 |  | 2 449 404 | 2 556 606 | 895 847 | 868 229 | 187 593 | 393 311 |
| Всего, в том числе по годам: | 28 542 682 |  | 7 763 852 | 7 251 067 | 4 383 539 | 4 149 568 | 2 910 805 | 2 083 851 |
| Основные результаты реализации государственной программы |  | 2017 год |  | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022-2027 годы |
| Годовой объем ввода жилья, тыс. кв. м |  | 7400 |  | 7450 | 7500 | 7550 | 7550 | - |
| Доля ввода в эксплуатацию жилья по стандартам эконом-класса в общем объеме вводимого жилья, процент |  | 18 |  | - | - | - | - | - |
| Объем ввода жилья по стандартам эконом-класса, тыс.кв.м |  | 1332 |  | - | - | - | - | - |
| Отношение числа российских семей, которые приобрели или получили доступное и комфортное жилье в течение года, к числу российских семей, желающих улучшить свои жилищные условия, процент |  | 53 |  | 56 | 58 | 60 | 62 |  |
| Средняя стоимость одного квадратного метра общей площади жилья, руб. |  | 87585 |  | - | - | - | - | - |
| Средняя стоимость одного квадратного метра общей площади жилья, относительно уровня 2012 года, процент |  | 83 |  | - | - | - | - | - |
| Уровень обеспеченности населения жильем, кв. м |  | 34,5 |  | 34,9 | 35,5 | 36 | 36,5 | - |
| Количество лет, необходимых семье, состоящей из трех человек, для приобретения стандартной квартиры общей площадью 54 кв.м с учетом среднего годового совокупного дохода семьи, лет |  | 4,1 |  | 4,05 | 4 | 3,95 | 3,9 | - |
| Удельный вес введенной общей площади жилых домов по отношению к общей площади жилищного фонда, процент |  | 2,86 |  | 2,81 | 2,75 | 2,7 | 2,63 | - |
| Количество граждан, переселенных из аварийного жилищного фонда, человек |  | 2254 |  | 3642 | 2492 | 3867 | - | - |
| Площадь расселенных помещений, кв. м |  | 38337,38 |  | 54602,7 | 41228,71 | 67634,28 | - | - |
| Количество расселенных помещений, единица |  | 927 |  | 1463 | 1025 | 1610 | - | - |
| Доля пострадавших граждан – соинвесторов, права которых обеспечены в отчетном году, в общем количестве пострадавших граждан – соинвесторов, процент |  | 22 |  | 78 | - | - | - | - |
| Количество пострадавших граждан-соинвесторов, права которых обеспечены в отчетном году, человек |  | 1231 |  | 4410 | - | - | - | - |
| Доля проблемных объектов, по которым обеспечены права граждан – соинвесторов в отчетном году, в общем количестве проблемных объектов, процент |  | 28 |  | 72 | - | - | - | - |
| Количество объектов, исключенных из перечня проблемных объектов в отчетном году, штука |  | 8 |  | 21 | - | - | - | - |
| Количество свидетельств о праве на получение социальной выплаты на приобретение (строительство) жилых помещений, выданных молодым семьям, штука |  | 620 |  | 640 | 303 | 300 | - | - |
| Доля молодых семей, улучшивших жилищные условия, процент |  | 85 |  | 86 | 87 | 88 | - | - |
| Количество детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа, обеспеченных жилыми помещениями, человек |  | 681 |  | 410 | 406 | 406 | 406 | - |
| Количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа, имеющих и не реализовавших право на обеспечение жилыми помещениями, человек |  | 62 |  | 61 | 41 | 40 | 40 | - |
| Количество участников подпрограммы «Социальная ипотека», улучшивших жилищные условия с помощью мер государственной поддержки в сфере ипотечного жилищного кредитования, человек |  | 437 |  | 479 | - | - | - | - |
| Количество участников подпрограммы «Социальная ипотека», получивших финансовую помощь, предоставляемую для погашения основной части долга по ипотечному жилищному кредиту, (I этап/II этап), человек |  | 30/832 |  | 54/1311 | 54/1311 | 54/1311 | 54/1311 | 54/1311 |
| Количество жилых помещений, предоставленных по договорам социального найма жилых помещений и договорам найма служебных жилых помещений лицам, относящимся к отдельным категориям граждан, установленным законодательством Московской области, человек |  | 14 |  | 13 | 12 | 14 | 13 | - |
| Количество свидетельств о праве на получение жилищной субсидии на приобретение жилого помещения или строительство индивидуального жилого дома, выданных семьям, имеющим семь и более детей, штук |  | 20 |  | 20 | 20 | 20 | 20 | - |
| Количество ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны, членов семей погибших (умерших) инвалидов и участников Великой Отечественной войны, получивших государственную поддержку по обеспечению жилыми помещениями, человек |  | 12 |  | 10 | 9 | 8 | 6 | - |
| Количество инвалидов и ветеранов боевых действий, членов семей погибших (умерших) инвалидов и ветеранов боевых действий, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, получивших государственную поддержку по обеспечению жилыми помещениями за счет средств федерального бюджета, человек |  | 19 |  | 19 | 19 | 19 | 19 | - |
| Количество граждан, уволенных с военной службы, и приравненных к ним лиц, получивших государственную поддержку по обеспечению жилыми помещениями за счет средств федерального бюджета, человек |  | 7 |  | 7 | 7 | 7 | 7 | - |